**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego**

HARMONOGRAM RZECZOWY ROBÓT BUDOWLANYCH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa elementu do wykonania | Termin wykonania |
| I | Roboty budowlane Centrum Badawczo-Rozwojowe | 2018 | 2019 |
| III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. |
| 1 | Roboty przygotowawcze i ziemne |  |  |  |  |
| 2 | Fundamenty |  |  |  |  |
| 3 | Ściany konstrukcyjne parteru |  |  |  |  |
| 4 | Strop i schody żelbetonowe |  |  |  |  |
| 5 | Przyłącza na terenie działki |  |  |  |  |
| 6 | Przyłącze elektryczne i teletechniczne na terenie działki |  |  |  |  |
| 7 | Ściany konstrukcyjne piętra |  |  |  |  |
| 8 | Konstrukcja i pokrycie dachu |  |  |  |  |
| 9 | Ścianki działowe |  |  |  |  |
| 10 | Stolarka okienna |  |  |  |  |
| 11 | Stolarka drzwiowa, bramy |  |  |  |  |
| 12 | Podłoża pod posadzki |  |  |  |  |
| 13 | Instalacje elektryczne i teletechniczne |  |  |  |  |
| 14 | Tynki, sufity podwieszane |  |  |  |  |
| 15 | Elewacja |  |  |  |  |
| 16 | Instalacje sanitarne |  |  |  |  |
| 17 | Technologia kotłowni |  |  |  |  |
| 18 | Podłogi i posadzki |  |  |  |  |
| 19 | Tynki, okładziny ścian, malowanie |  |  |  |  |
| 20 | Parkingi, chodniki, wjazd na posesję |  |  |  |  |
| 21 | Ogrodzenie terenu |  |  |  |  |
| 22 | Zagospodarowanie terenu |  |  |  |  |

Prace budowlane muszą się zakończyć do dnia 14.06.2019 r.